Uge 38 - Tidsestimering

Hvordan Tidsestimere vi et projekt eller en arbejdsopgave - er der nogle metoder vi kan bruge?

* 1. List all the steps
* 2. Gather everyone involved
* 3. Estimate the time required for each step
* 4. Add in extra time
* 5. Combine the steps to make a schedule
* 6. Assess your timeline after project completion

En metode kunne være critical path

Hvordan kan vi nedbryde et projekt i arbejdsopgaver - hvilke metoder er der, og hvilken kunne virke til jeres gruppearbejde?

* 1. Identify the project
* 2. Prioritize tasks
* 3. Create a schedule
* 4. Set milestones
* 5. Adjust tasks

En metode kunne være gantt-kort

Hjemmeside:

* <https://www.birkegoduhle.dk/>

Tænk over spørgsmålene:

1) hvilke spørgsmål skal du afdække for at kunne bygge et E-commerce site?

* Udbud og efterspørgsel
* Genkendeligt domæne – et brand
* Produkt – analyse af markedet

2) design tidsplan med et projektstyringsværktøj, tidsestimer og uddele tasks til gruppemedlemmer.

* Vi ville bruge notion og ville slavisk gå igennem det sammen da vi begge er nye

3) hvordan valgte I at tidsestimere?

* Pair programming style

4) hvilke gratis e-commerce platforme har I adgang til?

* WordPress og service i one.com
* WooCommerce
* Web.com
* Shopify
* Weebly
* BigCartel
* Magento